智慧水务运行监测与调度平台技术方案模板

演示知识库资料 / category: templates

# 总体设计模板

采用感知接入层、数据治理层、业务服务层、驾驶舱展示层四层架构，支持私有化部署和分阶段扩展。

统一管理水厂、泵站、管网、告警、工单和调度数据，形成一体化运行监测平台。

具备统一认证、权限分级、日志审计、备份恢复和高可用部署方案。

# 功能模块模板

监测总览、泵站监测、水厂监测、管网监测、漏损分析、告警处置、调度指挥、报表统计、移动巡检。

支持与 SCADA、GIS、短信平台、视频监控系统和第三方业务系统接口对接。

# 实施计划模板

第 1 月：需求调研、现状摸排、指标梳理、蓝图设计。

第 2-5 月：平台开发、设备接入、数据治理、接口联调和分模块测试。

第 6-7 月：试运行、培训、优化整改、数据校核。

第 8 月：验收准备、资料归档、终验汇报。